- projekt -

UMOWA

zawarta w dniu ………….r. w Strzyżowie , pomiędzy :

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów reprezentowaną przez

mgr  Ryszard Kwiatek  – Dyrektor Centrum

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej WYKONAWCĄ

po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.   poz. 2164 ) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie” , zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Zakres robót precyzują przedmiary robót,  projekt budowlany,  Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego

w którymkolwiek z w/w dokumentów.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym,

sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami i Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia.

4.Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte

w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady

wiedzy technicznej i przepisy prawa.

5.Zgodnie z niniejszą umową w ramach robót, o których mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca

bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się ponadto do:

- Wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, 
a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy,

- Natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- Prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na okres ..  miesięcy od dnia odbioru końcowego.

§ 2

Postanowienia dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia :  do 30.09.2016r.

§ 3

Postanowienia dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy i robót dodatkowych

    - Za wykonanie robót stanowiących całościowy  przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- kwota ogółem netto: ……………. zł(słownie: ………………………………………………….

- podatek VAT w wysokości 23 % tj. ………………. zł (słownie: …………………………………………………………………..

- kwota ogółem brutto …………….. zł (słownie: …………………………………………………………….

- Strony ustalają następujące zasady rozliczenia: podstawą do wypłaty wynagrodzenia

będzie faktura VAT Wykonawcy przyjęta przez Zamawiającego wystawiona na podstawie protokołu  odbioru robót podpisanych przez nadzór obu stron..

3.	Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy

………………………………………………………….., a za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia  rachunku Zamawiającego

4.	Wykonawca, w cenie ryczałtowej określonej w §3 ust.1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną, tj. m.in.:

- pracę sprzętu, media, organizację zaplecza budowy, rozładunek, podatki, ubezpieczenia,

- nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

- prowadzenie robót w sposób bezpieczny,

- natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  w trakcie realizacji robót,

- wywóz, składowanie i utylizacja odpadów,

5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy.

6.   Wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 3 ust. 1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia

finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 4

Postanowienia dotyczące podwykonawców

- Wykonawca powierza przedmiot umowy w części następującym podwykonawcom:

- ……………………………………………. o wartości ………………………….

- …………………………………………..... o wartości .…………………………

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o roboty budowlane z podwykonawcami.

- W sytuacji w której Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą :

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy na podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w projekcie umowy najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy z Zamawiającym. Jeżeli Zamawiający nie wniesie sprzeciwu lub zastrzeżeń, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na podwykonawstwo w przedstawionej treści,

- Wykonawca, w terminie najpóźniej do 3 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą przekaże Zamawiającemu jeden jej egzemplarz (dopuszczalna jest kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem) w celu załączenia do akt sprawy.

- Niedotrzymanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 2, 3  stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy oraz obowiązek zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych określonych w § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców jak za swoje własne

§ 5

Zasady wykonania robót

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach przedmiotu umowy, zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te uwzględnił przy wycenie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy.

- Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, P.POŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadania przez te osoby badań lekarskich i przeszkolenie stanowiskowe.

- Materiały, urządzenia, i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 ze zmianami) oraz m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.

§ 6

Postanowienia dotyczące odbiorów robót i protokołów odbioru robót

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 5 dni od otrzymania informacji o gotowości Wykonawcy do odbioru.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w 7 (siódmym) dniu od powołania Komisji Odbioru.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7

Postanowienia dotyczące rękojmi i gwarancji oraz reakcji 
na zgłoszone wady roboty budowlanej

- Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela .. - miesięcznej rękojmi oraz .. - miesięcznej gwarancji od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia.

- Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty budowlanej, w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający (lub pisemnie wskazany przedstawiciel Zamawiającego) i Inspektor Nadzoru ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad powstałych i stwierdzonych przez nadzór w czasie trwania robót, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 3, to Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, potrącając kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie  powoduje to  utraty przez Zamawiającego  uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu ma być dokonane droga pisemną. Strony dopuszczają dokonanie zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną (za pisemnym potwierdzeniem otrzymania wiadomości)

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

1.	Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

2. 	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przekazanie dziennika budowy i pozwolenia na budowę,

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w niniejszej umowie,

- przekazanie kompletu dokumentacji, z czego Wykonawca zwróci ten komplet z naniesionymi zmianami przy odbiorze końcowym,

- wskazanie miejsca wywozu nadmiaru ziemi z wykopu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wywóz będzie następował na koszt Wykonawcy.

§ 9

Odpowiedzialność Wykonawcy

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac objętych umową.

2.	Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje i osób, którym wykonanie zobowiązania określonego niniejszą umową powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania.

3.	Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi).

4.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych w czasie realizacji robót objętych umową oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

5.	Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy:

- przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy ,

- uporządkowanie terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót objętych umową,

- przekazanie wszystkich kompletnych dokumentów o których mowa w § 1 ust.5 pkt.1.

§ 10

Postanowienia dotyczące nadzoru nad przedmiotem umowy

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana …………………………….

- Nadzór ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez ………………………………….

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1-2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga zmian w treści niniejszej umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku.

3.	W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. Wykonawcy przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za prace już wykonane i odebrane przez  Zamawiającego.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 13

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z

następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,2 ( wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego- w wysokości 10( wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5( wynagrodzenia

umownego brutto (§ 3 ust. 1 umowy ) za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 ( wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10( wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto za niedotrzymanie obowiązków o których mowa w § 4  niniejszej umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, powstałej w

wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

4.Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych

naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia.

5.Naliczanie i potrącanie kar umownych z tytułu opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy

z obowiązku ukończenia prac objętych umową.

6.W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych

niniejszą umową przekroczy 21 dni (w tym również opóźnienie robót w stosunku do

harmonogramu robót), Zamawiający może:

1) zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w opóźnieniem,  lub

2) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem

uprawnień do naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit.c .

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustalone w wysokości 5 % wynagrodzenia (ceny brutto), określonego w § 5 ust. 1, tj. kwotę: …………. zł (słownie: ………………………………………), służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie ……………………………….

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.2013.poz.907 z późn. zm.), wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy lub wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 907 ze zmianami).

§ 16

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek :

1)   wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają

lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób i umówionym terminie;

2) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych i robót dodatkowych, od których

zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

§ 17

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:			                   			WYKONAWCA: